# Propuesta de Desarrollo de Software - Opción Beta

Fecha de entrega: 28 de abril de 2026
Empresa proveedora: Innovaciones Tecnológicas Beta SpA
Monto total presupuestado: $62.000 USD (sesenta y dos mil dólares)

# Alcance del Proyecto

1. Desarrollo integral de frontend (React + TypeScript) y backend (Python).
2. Soporte para automatización nativa de escritorio y navegador dedicado.
3. Despliegue en infraestructura de alta disponibilidad y CI/CD automatizado.
4. Servicio de soporte técnico y mantenimiento 24/7 durante 12 meses.

# Plazos y Cronograma

Fase de arquitectura y prototipo: 3 semanas.
Desarrollo e integraciones: 8 semanas.
Certificación de seguridad y entrega final: 28 de abril de 2026.